PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT NHÓM 3 THÀNH VIÊN

ĐỀ TÀI 06: PHÂN HỆ CACHING BÀI VIẾT VÀ QUẢN LÝ PHIÊN

(SESSION MANAGEMENT) - MÔN DỮ LIỆU NOSQL

Mục tiêu phân công: chia tương đối đồng đều cho 03 thành viên từ phần lý thuyết, viết báo cáo Word, Frontend, Backend, Database/Redis, kiểm thử đến demo. Mỗi thành viên làm trên một nhánh GitHub riêng và tích hợp vào nhánh main khi hoàn thành.

# 1. Công nghệ sử dụng chung

| Hạng mục | Công nghệ đề xuất | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Frontend | HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JavaScript | Xây dựng giao diện website tin tức và trang quản trị. |
| Backend | Python + Flask | Xây dựng REST API và xử lý nghiệp vụ. |
| Database gốc | MongoDB + PyMongo | Lưu User, Article và dữ liệu chính của ứng dụng. |
| Cache/Session | Redis + redis-py | Cache bài viết, TTL, Session, bộ đếm lượt xem. |
| MongoDB GUI | MongoDB Compass | Quan sát, truy vấn, import/export dữ liệu MongoDB. |
| Redis GUI | Redis Insight | Quan sát Cache Key, Session Hash, TTL và lượt xem. |
| Kiểm thử API | Postman | Kiểm tra API Backend. |
| Hiệu năng | Chrome DevTools Network / Apache Benchmark | So sánh tốc độ DB và Redis Cache. |
| Quản lý mã nguồn | Git + GitHub | Branch riêng, commit, Pull Request và merge. |
| Cấu hình bí mật | .env + python-dotenv | Không đưa mật khẩu DB/Redis lên GitHub. |

# 2. Cấu trúc GitHub và nhánh chức năng

main: phiên bản đã tích hợp và ổn định để demo.

feature/database-article-crud: Thành viên 1.

feature/redis-cache: Thành viên 2.

feature/session-performance: Thành viên 3.

Cấu trúc thư mục đề xuất:

config/ - cấu hình MongoDB và Redis

models/ - User, Article

routes/ - article_routes, cache_routes, auth_routes

services/ - article_service, cache_service, session_service

templates/ - giao diện Flask

static/css, static/js, static/images - tài nguyên Frontend

database/seed, import, export, backup - dữ liệu và sao lưu

tests/ - test CRUD, Cache, Session

docs/ - báo cáo, hình ảnh và tài liệu demo

# 3. Bảng phân công tổng quát

| Thành viên | Chương Word | Frontend | Backend/DB | Branch GitHub | Demo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TV1 | Chương 1-3 | Admin, CRUD Article | MongoDB, CRUD, Query, Import/Export | feature/database-article-crud | DB + CRUD + Query |
| TV2 | Chương 4-5 | Trang chủ, danh sách, chi tiết bài | Redis Cache, TTL, Invalidation, INCR | feature/redis-cache | Cache + INCR |
| TV3 | Chương 6-8 | Register, Login, Profile, Navbar Session | Auth, Session Redis, Backup/Restore, Performance | feature/session-performance | Session + Performance |

# 4. Thành viên 1 - Database, CRUD, Import/Export và Frontend Admin

Nhánh GitHub: feature/database-article-crud

## 4.1. Phần Word - Chương 1: Tổng quan đề tài (4-5 trang)

1.1 Lý do chọn đề tài.

1.2 Mục tiêu đề tài.

1.3 Phạm vi thực hiện.

1.4 Mô tả bài toán website tin tức trực tuyến.

1.5 Các yêu cầu chức năng và phi chức năng.

1.6 Kiến trúc tổng thể: Frontend - Flask Backend - Redis - MongoDB.

## 4.2. Phần Word - Chương 2: Cơ sở lý thuyết nền (6-7 trang)

2.1 Tổng quan cơ sở dữ liệu NoSQL.

2.2 Tổng quan Redis và vai trò trong đề tài.

2.3 Redis Strings và Hashes.

2.4 Tổng quan MongoDB.

2.5 MongoDB Document/Collection.

2.6 Mô hình phối hợp MongoDB với Redis.

2.7 Giới thiệu MongoDB Compass và Redis Insight.

## 4.3. Phần Word - Chương 3: Thiết kế CSDL và CRUD (9-10 trang)

3.1 Phân tích dữ liệu User và Article.

3.2 Thiết kế collection User.

3.3 Thiết kế collection Article.

3.4 Tạo Database.

3.5 Chuẩn bị và import tối thiểu 100 bài viết.

3.6 CRUD bài viết.

3.7 Truy vấn cơ bản.

3.8 Truy vấn nâng cao: tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang.

3.9 Import/Export dữ liệu.

3.10 Kiểm thử CRUD và truy vấn.

## 4.4. Backend và Database TV1

Cấu hình Flask kết nối MongoDB bằng PyMongo.

Xây dựng model/schema User và Article.

GET /api/articles - lấy danh sách bài viết.

GET /api/articles/<id> - lấy chi tiết bài viết.

POST /api/articles - thêm bài viết.

PUT /api/articles/<id> - sửa bài viết.

DELETE /api/articles/<id> - xóa bài viết.

GET /api/articles/search - tìm kiếm/lọc bài.

Phân trang và sắp xếp danh sách bài viết.

Import bộ dữ liệu tối thiểu 100 bài viết vào MongoDB.

Export dữ liệu để phục vụ báo cáo và sao lưu.

Phối hợp TV2: sau PUT/DELETE phải gọi cơ chế xóa cache bài viết liên quan.

## 4.5. Frontend TV1

Trang /admin - Dashboard quản trị.

Trang /admin/articles - danh sách bài viết.

Trang /admin/articles/create - form thêm bài viết.

Trang /admin/articles/edit/<id> - form sửa bài viết.

Nút xóa bài viết có xác nhận.

Ô tìm kiếm, lọc và phân trang trong trang quản trị.

Hiển thị thông báo thêm/sửa/xóa thành công hoặc thất bại.

## 4.6. Kiểm thử và demo TV1

Test API CRUD bằng Postman.

Kiểm tra dữ liệu trực tiếp trên MongoDB Compass.

Demo Import dữ liệu.

Demo thêm - xem - sửa - xóa bài viết.

Demo truy vấn cơ bản và nâng cao.

Demo Export dữ liệu.

# 5. Thành viên 2 - Redis Cache, Cache-Aside, INCR và Frontend đọc tin

Nhánh GitHub: feature/redis-cache

## 5.1. Phần Word - Chương 4: Cache-Aside và Redis Cache (8-9 trang)

4.1 Khái niệm Cache.

4.2 Lợi ích của caching.

4.3 Cache-Aside Pattern.

4.4 Cache Hit.

4.5 Cache Miss.

4.6 Thiết kế Redis Key cho bài viết.

4.7 TTL và EXPIRE.

4.8 Cache Invalidation.

4.9 Redis INCR và bộ đếm lượt xem.

4.10 Sơ đồ luồng đọc bài viết.

## 5.2. Phần Word - Chương 5: Triển khai Cache và lượt xem (9-10 trang)

5.1 Kết nối Flask với Redis.

5.2 Quy ước key article:{id}.

5.3 Kiểm tra Redis trước khi đọc MongoDB.

5.4 Xử lý Cache Hit.

5.5 Xử lý Cache Miss.

5.6 Ghi dữ liệu từ MongoDB vào Redis kèm TTL.

5.7 Cache Invalidation khi bài viết được sửa/xóa.

5.8 Thiết kế key đếm lượt xem.

5.9 Dùng INCR tăng lượt xem.

5.10 Kiểm thử Cache Hit/Miss, TTL, Invalidation và INCR.

## 5.3. Backend Redis TV2

Cấu hình Flask kết nối Redis bằng redis-py.

Xây dựng cache_service.py.

Tạo key cache article:{id}.

Khi đọc bài: kiểm tra Redis trước.

Cache Hit: deserialize dữ liệu Redis và trả về ngay.

Cache Miss: truy vấn MongoDB, ghi vào Redis, thiết lập TTL rồi trả kết quả.

Xóa article:{id} khi TV1 sửa hoặc xóa bài viết.

Dùng INCR với key article:views:{id} để tăng lượt xem thời gian thực.

Theo dõi key, TTL và counter bằng Redis Insight.

## 5.4. Frontend TV2

Trang chủ /.

Trang danh sách bài viết /articles.

Trang chi tiết /articles/<id>.

Hiển thị tiêu đề, hình ảnh, ngày đăng và nội dung.

Hiển thị số lượt xem.

Giao diện tìm kiếm bài viết phía người đọc.

Thiết kế giao diện responsive bằng Bootstrap.

## 5.5. Kiểm thử và demo TV2

Xóa cache của một bài trước khi demo.

Đọc lần 1: chứng minh Cache Miss và dữ liệu được lấy từ MongoDB.

Mở Redis Insight: chứng minh key cache được tạo và có TTL.

Đọc lần 2: chứng minh Cache Hit.

TV1 sửa bài: chứng minh cache cũ bị xóa.

Mở bài nhiều lần: chứng minh INCR lượt xem tăng.

# 6. Thành viên 3 - Authentication, Session, Backup/Restore và Performance

Nhánh GitHub: feature/session-performance

## 6.1. Phần Word - Chương 6: Authentication và Session Management (8-9 trang)

6.1 Khái niệm Authentication.

6.2 Session Management.

6.3 Thiết kế đăng ký và đăng nhập.

6.4 Redis Hashes lưu Session.

6.5 Thiết kế Session Key.

6.6 Tạo Session sau khi Login.

6.7 TTL/EXPIRE cho Session.

6.8 Kiểm tra phiên đăng nhập.

6.9 Logout và xóa Session.

6.10 Kiểm thử Session.

## 6.2. Phần Word - Chương 7: Backup/Restore và tích hợp ứng dụng (6-7 trang)

7.1 Tích hợp Authentication vào website.

7.2 Tích hợp Session vào các chức năng yêu cầu đăng nhập.

7.3 Kiểm tra Session bằng Redis Insight.

7.4 Tạo dữ liệu để hệ thống có khoảng 20-50 Session/Cache Keys có TTL.

7.5 Backup dữ liệu.

7.6 Restore dữ liệu.

7.7 Kiểm tra dữ liệu sau Restore.

7.8 Kiểm thử tích hợp hệ thống.

## 6.3. Phần Word - Chương 8: Kiểm thử hiệu năng và kết luận (7-8 trang)

8.1 Môi trường và kịch bản kiểm thử.

8.2 Đo thời gian đọc trực tiếp từ MongoDB.

8.3 Đo thời gian đọc từ Redis Cache.

8.4 Kiểm thử bằng Chrome Network F12 và/hoặc Apache Benchmark.

8.5 Bảng so sánh thời gian phản hồi.

8.6 Biểu đồ so sánh DB và Redis.

8.7 Nhận xét kết quả.

8.8 Ưu điểm và hạn chế.

8.9 Hướng phát triển.

8.10 Kết luận.

## 6.4. Backend TV3

POST /api/auth/register - đăng ký.

POST /api/auth/login - xác thực và tạo Session.

GET /api/auth/session - kiểm tra Session hiện tại.

POST /api/auth/logout - xóa Session.

Lưu Session bằng Redis Hash.

Thiết lập TTL/EXPIRE cho Session.

Kiểm tra quyền truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập.

Thực hiện Backup/Restore theo công nghệ DB đã chọn.

Đo hiệu năng DB và Redis, tổng hợp kết quả.

## 6.5. Frontend TV3

Trang /register - đăng ký tài khoản.

Trang /login - đăng nhập.

Trang /profile - hiển thị thông tin người dùng.

Nút Logout.

Navbar thay đổi theo trạng thái Session.

Hiển thị thông báo đăng nhập thành công/thất bại.

Điều hướng người dùng khi Session hết hạn.

## 6.6. Kiểm thử và demo TV3

Test Register/Login/Logout bằng Postman và giao diện.

Mở Redis Insight kiểm tra Session Hash.

Kiểm tra TTL Session giảm theo thời gian.

Logout và chứng minh Session Key bị xóa.

Demo Backup và Restore.

Mở Chrome Network F12/Apache Benchmark để so sánh MongoDB và Redis.

Trình bày bảng và biểu đồ hiệu năng.

# 7. Phân chia giao diện Frontend

| Màn hình/chức năng | Người phụ trách |
| --- | --- |
| Layout chung, quy chuẩn Bootstrap | Cả nhóm thống nhất |
| Admin Dashboard | TV1 |
| Danh sách/thêm/sửa/xóa bài trong Admin | TV1 |
| Search/Filter/Pagination Admin | TV1 |
| Trang chủ | TV2 |
| Danh sách bài viết phía người đọc | TV2 |
| Chi tiết bài viết + lượt xem | TV2 |
| Tìm kiếm bài viết phía người đọc | TV2 |
| Register | TV3 |
| Login | TV3 |
| Profile | TV3 |
| Navbar theo trạng thái Session + Logout | TV3 |

# 8. Quy trình làm việc GitHub

Mỗi thành viên checkout đúng branch của mình trước khi code.

Trước khi bắt đầu phiên làm việc, cập nhật thay đổi mới từ main.

Mỗi chức năng hoàn chỉnh nên có commit riêng, không gom toàn bộ bài vào một commit.

Push branch cá nhân lên GitHub.

Khi hoàn thành phần việc, tạo Pull Request vào main.

Thành viên khác kiểm tra trước khi merge.

Sau khi merge cả ba branch, chạy kiểm thử tích hợp toàn hệ thống.

Không commit file .env, mật khẩu MongoDB/Redis hoặc thông tin bí mật.

# 9. Kịch bản demo chung

TV1: MongoDB Compass -> Import dữ liệu -> CRUD -> Query -> Export.

TV2: Redis Insight -> Cache Miss -> Cache Hit -> TTL -> Cache Invalidation -> INCR.

TV3: Register/Login -> Session Hash -> TTL Session -> Logout -> Backup/Restore -> Performance.

Cả nhóm kiểm tra trước demo để bảo đảm Frontend, Backend, MongoDB và Redis hoạt động đồng bộ.

# 10. Yêu cầu khi ghép báo cáo cuối kỳ

Báo cáo hoàn chỉnh từ 50-60 trang.

Font Times New Roman, size 13, giãn dòng 1.5.

Mỗi thành viên chịu trách nhiệm nội dung Word, hình ảnh, code, test và demo thuộc phần được giao.

Cả nhóm thống nhất thuật ngữ, tên API, tên Redis Key và ảnh minh họa trước khi ghép.

Nộp đầy đủ Word, PowerPoint và Source code.

Tài liệu tham khảo chỉ dùng để tham khảo, không sao chép nguyên văn.